附件：

《规划设计方案》、《可行性研究报告》编制服务项目

一、服务内容：

对呼伦贝尔市人民医院自筹资金拟建设医疗附属设施（地上停车场）项目进行《规划设计方案》、《可行性研究报告》的编制。 建设地点行政楼北侧，用地面积11000平米左右。

- 编制任务：

- 现状调研与分析：需调研周边2公里内停车供需情况（高峰/平峰车位缺口）、地块周边交通流量（含行人、非机动车）、地下管线及地形地貌限制，形成问题诊断报告。总体规划方案设计：含车位布局（明确小型车、无障碍车位数量，预留新能源充电车位）、出入口设置（需与周边道路顺畅衔接，避免交通拥堵）专项设计：包含地面铺装（需耐用、防滑、易维护）、排水系统（应对暴雨的坡度及排水口设计）、区域防护、人员配置、照明系统（满足夜间停车安全亮度标准）、停车收费系统、标识系统（车位编号、导向牌、禁停标识等）。在项目建设必要性、要素保障性、工程可行性、运营有效性、财务合理性、影响可持续性、风险可控性等维度分别简述项目可行性研究结论，评价项目在经济、社会、环境等各方面效果和风险，提出项目是否可行的研究结论。

- 编制依据

- 国家和地方颁布和出台的有关管理的法律、法规、规章和规范性文件 。

- 建设项目有关批准文件。

- 保护利用规划、主体功能区规划、城市总体规划等空间规划。

- 相关的行业发展规划、技术标准及产业政策。

- 专业调查的技术规程（规定）。

6）《国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知 》（发改投资规〔2023〕304 号）。

四、编制原则

1）依法依规。符合国家和地方有关管理的法律、法规、规章、政策规定和保护利用规划。

- 真实可靠。应进行实地调查，确保数据准确。

- 科学全面。调查 分析方法科学，内容全面，涵盖本文件规定的主要调查内容和分析内容。

- 简明规范 。表述言简意赅、针对性强，重点说明现状、主要建设内容。

- 突出重点。

五、编制程序包括：资料准备、范围确认、现状调查、使用可行性分析、成果编制等。

六、编制成果：

1）编制成果应对项目投资、技术、组织、财务、法律、社会、经济、风 险等方面的可行性进行科学全面的研究、分析和论证，为投资决策提供科学依据。

2）规划文本、设计图纸（总平面图、车位布局图、交通组织图、专项设计详图、施工详图）、可行性报告各3套。全套文件PDF版，设计图纸需提供CAD可编辑源文件，方案汇报PPT。需现场进行方案汇报，根据甲方及评审意见完成至少2轮方案修改调整。

3）验收标准：编制成果应遵循相应的规范和标准，满足决策者定方案、定项目的需要，达到项目建设标准，出具符合国家、地方有关法律、法规和政策规定及本次采购要求的《可行性研究报告》并通过相关评审机构的评审视为验收合格。

七、服务周期：自合同签订之日起15个日历天内完成最终成果交付，含调研、设计、汇报及修改全流程。

八、咨询机构有下列情形之一 的，委托方有权终止合同:

（1）咨询成果文件有重大失误、质量低劣或弄虚作假；

（2）累计两次未在规定时限或者经批准的延期时限内完成委托任务；

（3）违反《工程咨询行业管理办法》有关规定；

（4）咨询机构未与采购人沟通一致，擅自拒绝咨询服务任务；

（5）连续考核不合格的；

（6）其他违反法律法规规定的行为。

投标资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）投标方需满足《工程咨询单位乙级资信证书》和《工程设计资质证书》乙级及以上资质。

参加投标、比价的企业递交文件需提供的材料：

1．填报“报名供应商登记表”，需提供效的营业执照和有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息复印件加盖公章（见附件1）；

2．投标供应商须提供3年财务审计报告和有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3．供应商未被列入“信用中国”网站(wwm.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间(提供上述两个网站的打印页并盖章)。

5．递交文件时需出具身份证原件，并出具经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”（见附件2）；

附件1

报名供应商登记表

| 投标人名称 |  | 注册资金 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地 |  | 注册时间 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 |  | 联系电话 |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 开户银行账号 |  |  |  |
| 主营范围 |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |

附件2

授权委托书

本人                 （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人，参加                 （项目名称）的招标，项目编号：                  。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：

| 法定代表人身份证扫描件 | 法定代表人身份证扫描件 |
| --- | --- |
| 授权委托人身份证扫描件 | 授权委托人身份证扫描件 |

年   月   日